iOSパズルゲームアプリ

全体設計書 / アーキテクチャ設計書

React Native (Expo) + GitHub Actions + ClaudeCode

Version 1.0  |  2025年6月

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| プロジェクト名 | PuzzleVault |
| プラットフォーム | iOS / Android (Expo Managed Workflow) |
| 自動化基盤 | ClaudeCode + GitHub Actions |
| 収益モデル | 広告（AdMob）+ 任意課金（広告除去） |
| 対象ゲーム数 | 11タイトル（3フェーズに分割） |
| ドキュメント区分 | 全体設計書 / アーキテクチャ設計書 v1.0 |

# 1. プロジェクト概要

## 1.1 目的

本プロジェクトは、11種類のパズルゲームをiOS/Android向けに開発・App Store / Google Playへ公開することを目的とする。ウォーターフォール開発手法を採用しつつ、ClaudeCodeおよびGitHub Actionsを活用した自動開発基盤を構築することで、品質を維持しながら開発速度を最大化する。

## 1.2 ゲームタイトル一覧と開発フェーズ

| Phase | ゲーム名 | ジャンル | 問題自動生成 | 工数(h) | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ナンプレ | 数字パズル | ◎完全自動 | 80 | ライブラリ豊富・先行リリース推奨 |
| 1 | ソリティア | トランプ | ◎完全自動 | 120 | 認知度最高 |
| 1 | Seven | トランプ | ◎完全自動 | 100 | 既存WebアプリをRN移植 |
| 1 | Hashi | 論理パズル | ◎完全自動 | 150 | グラフ探索で生成 |
| 2 | Libra | 論理パズル | ◎完全自動 | 160 | 制約伝播アルゴリズム |
| 2 | Panda | 論理パズル | ◎完全自動 | 160 | ペアリング制約ソルバー |
| 2 | Sums | 数字パズル | ◎完全自動 | 150 | 整数分割アルゴリズム |
| 2 | クイーンズマスター | 論理パズル | ◎完全自動 | 170 | N-Queens派生 |
| 2 | スパイダソリティア | トランプ | ◎完全自動 | 140 | ソリティア拡張 |
| 3 | Gecho Out | アクションパズル | △半自動 | 280 | 蛇アニメ・最重量 |
| 3 | ごいた | ボードゲーム | ✕不要 | 240 | AIロジック・通信対戦 |

# 2. システムアーキテクチャ

## 2.1 技術スタック

| レイヤー | 採用技術 | 選定理由 |
| --- | --- | --- |
| フロントエンド | React Native 0.74 + Expo SDK 51 | Windows開発環境対応。iOS/Android両対応。エコシステム豊富 |
| 状態管理 | Zustand + React Query | 軽量かつシンプル。ゲーム状態管理に適切 |
| ナビゲーション | Expo Router v3 (file-based) | ファイルベースルーティング。Auto Link対応 |
| ゲームエンジン | React Native Skia | 高パフォーマンス2D描画。ネイティブCanvas相当 |
| アニメーション | Reanimated 3 + Gesture Handler | 60fps保証。蛇アニメ等に使用 |
| 広告 | Google AdMob (react-native-google-mobile-ads) | 業界標準。日本語圏eCPM高 |
| 課金 | Expo IAP | 広告除去課金。iOS/Android統一API |
| ローカルDB | expo-sqlite + MMKV | 問題データ・進捗保存。オフライン完結 |
| テスト | Jest + Testing Library + Detox | Unit/Integration/E2E三層 |
| CI/CD | GitHub Actions + EAS Build | Windows対応。Expoクラウドビルド |
| 自動化 | ClaudeCode CLI + GitHub Actions | 問題生成・コード生成・レビュー自動化 |
| モニタリング | Sentry + Firebase Analytics | クラッシュ追跡・行動分析 |

## 2.2 ディレクトリ構成

プロジェクトルート構成（Expo Managed Workflow）:

puzzle-vault/
├── .github/
│   ├── workflows/          # GitHub Actions定義
│   │   ├── ci.yml          # PR時：Lint/Test/型チェック
│   │   ├── build.yml       # mainマージ時：EASビルド
│   │   ├── generate.yml    # 問題自動生成スケジュール
│   │   └── claude.yml      # ClaudeCode自動開発ワークフロー
│   └── CLAUDE.md           # ClaudeCode用プロジェクト指示書
├── app/                    # Expo Router pages
│   ├── (tabs)/             # タブナビゲーション
│   │   ├── index.tsx       # ゲーム選択ホーム
│   │   └── settings.tsx    # 設定画面
│   └── games/              # 各ゲーム画面
│       ├── sudoku/
│       ├── solitaire/
│       └── [game]/         # 動的ルート
├── src/
│   ├── engines/            # ゲームロジック（純粋TS）
│   │   ├── sudoku/
│   │   │   ├── generator.ts
│   │   │   ├── solver.ts
│   │   │   └── validator.ts
│   │   ├── solitaire/
│   │   └── .../
│   ├── components/         # 共通UIコンポーネント
│   │   ├── GameBoard/
│   │   ├── AdBanner/
│   │   ├── LifeIndicator/
│   │   └── HintButton/
│   ├── stores/             # Zustand状態管理
│   │   ├── gameStore.ts
│   │   ├── settingsStore.ts
│   │   └── progressStore.ts
│   ├── hooks/              # カスタムフック
│   ├── services/           # 広告・課金・分析
│   └── types/              # TypeScript型定義
├── scripts/                # 自動化スクリプト
│   ├── generate-puzzles.ts # 問題生成スクリプト
│   └── validate-puzzles.ts # 問題品質検証
├── assets/                 # 画像・フォント・音声
├── data/                   # バンドル問題データ（JSON）
├── app.json                # Expo設定
├── eas.json                # EASビルド設定
└── package.json

# 3. 自動化基盤設計

## 3.1 自動化の全体像

本プロジェクトでは、以下3種類の自動化を組み合わせる。

| 自動化種別 | 実行タイミング | 担当 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| CI（品質保証） | PRごと・push時 | GitHub Actions | Lint / TypeCheck / Unit Test / E2E |
| CD（ビルド配布） | mainブランチマージ時 | GitHub Actions + EAS | iOS/AndroidビルドとTestFlight/内部配布 |
| 問題自動生成 | 毎日 03:00 JST（cron） | GitHub Actions + ClaudeCode | 各ゲームの問題をバッチ生成しPR作成 |
| ClaudeCode開発 | Issueトリガー / 手動 | ClaudeCode CLI | コード実装・レビュー・バグ修正の自動化 |

## 3.2 GitHub Actions ワークフロー定義

### 3.2.1 CI ワークフロー（ci.yml）

name: CI
on:
  pull_request:
    branches: [main, develop]
  push:
    branches: [develop]
jobs:
  quality:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
        with: { node-version: '20', cache: 'npm' }
      - run: npm ci
      - run: npm run lint          # ESLint
      - run: npm run typecheck      # tsc --noEmit
      - run: npm run test           # Jest
      - run: npm run test:e2e       # Detox (headless)

### 3.2.2 問題自動生成ワークフロー（generate.yml）

name: Puzzle Generation
on:
  schedule:
    - cron: '0 18 * * *'   # 毎日03:00 JST (UTC+9)
  workflow_dispatch:        # 手動実行も可能
jobs:
  generate:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
        with: { node-version: '20' }
      - run: npm ci
      - name: Generate puzzles
        run: npx ts-node scripts/generate-puzzles.ts
        env:
          PUZZLE_COUNT: 100          # 各ゲーム100問生成
          DIFFICULTY_LEVELS: easy,normal,hard,expert
      - name: Validate puzzles
        run: npx ts-node scripts/validate-puzzles.ts
      - name: Create PR
        uses: peter-evans/create-pull-request@v6
        with:
          title: '[Auto] 問題データ更新 ${{ github.run_id }}'
          branch: 'auto/puzzles-${{ github.run_number }}'
          commit-message: 'chore: auto-generate puzzle data'

### 3.2.3 ClaudeCode 自動開発ワークフロー（claude.yml）

name: ClaudeCode Auto Development
on:
  issues:
    types: [labeled]         # 'claude' ラベルが付いたIssueをトリガー
  workflow_dispatch:
    inputs:
      issue_number: { required: true }
jobs:
  implement:
    runs-on: ubuntu-latest
    if: contains(github.event.issue.labels.*.name, 'claude')
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
      - run: npm install -g @anthropic-ai/claude-code
      - name: Run ClaudeCode
        env:
          ANTHROPIC_API_KEY: ${{ secrets.ANTHROPIC_API_KEY }}
          GITHUB_TOKEN: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}
        run: |
          claude --issue ${{ github.event.issue.number }} \
                 --create-pr \
                 --allowedTools 'Edit,Write,Bash,Read'

# 4. ClaudeCode プロジェクト指示書（CLAUDE.md）

以下の内容を .github/CLAUDE.md に配置する。ClaudeCodeが参照するプロジェクト共通ルールを定義する。

# PuzzleVault - ClaudeCode指示書
## プロジェクト概要
React Native (Expo) で作るパズルゲームアプリ。11種類のゲームを収録。
iOS/Android両対応、広告収益モデル、完全オフラインプレイ可能。
## 技術スタック
- React Native 0.74 + Expo SDK 51
- TypeScript（strict mode必須）
- Zustand（状態管理）
- React Native Skia（ゲーム描画）
- Reanimated 3（アニメーション）
## コーディング規約
- TypeScript strict mode。any型禁止
- ゲームロジックはsrc/engines/以下に純粋TS関数として実装
- React Nativeコンポーネントとゲームロジックは分離する
- 副作用はカスタムフックに閉じ込める
- コメントは日本語OK
## ゲームエンジン実装ルール
- generator.ts: 問題生成（決定論的seed対応必須）
- solver.ts: 解法検証（一意解チェック用）
- validator.ts: ユーザー入力の合否判定
- 各エンジンにはJestテスト必須
## 禁止事項
- mainブランチへの直接push
- console.log残留（warn/errorはOK）
- 未使用import
- any型の使用
## PRルール
- タイトル: [ClaudeCode] #{issue番号} {内容}
- テストが通らない場合はPRを作成しない
- 変更ファイルには必ずコメントを追加

# 5. 共通アーキテクチャ設計

## 5.1 状態管理設計

Zustandを使用し、以下3つのStoreに分離する。

| Store名 | 管理する状態 | 主要アクション |
| --- | --- | --- |
| gameStore | 現在のゲーム状態・盤面・ライフ・ヒント残数 | startGame / makeMove / useHint / resetGame |
| progressStore | クリア履歴・統計・連続プレイ日数 | recordClear / getStats / syncToCloud |
| settingsStore | 広告設定・音声・テーマ・課金状態 | toggleAds / setPurchased / updateTheme |

## 5.2 広告実装設計

| 広告形式 | 表示タイミング | 対象ゲーム | 実装コンポーネント |
| --- | --- | --- | --- |
| バナー広告 | ゲーム中常時 | 全ゲーム | <AdBanner position='bottom' /> |
| インタースティシャル | クリア後（30%確率） | 全ゲーム | useInterstitialAd() hook |
| リワード動画 | ライフ回復・ヒント取得 | ライフあり系 | useRewardedAd() hook |
| ネイティブ広告 | ゲーム選択一覧画面 | 共通 | <NativeAdCard /> |

## 5.3 オフライン対応方針

- 問題データ：アプリバンドルにJSON形式で同梱（初期300問×ゲーム）

- 追加問題：自動生成でOTAアップデート（expo-updates）でサイレント配信

- 進捗データ：expo-sqlite + MMKVでローカル保存、iCloudはオプション

- 広告：オフライン時はバナーエリア非表示（レイアウト崩れなし）

- ごいたAI戦：完全オフライン。対人戦はオフライン時に機能無効表示

# 6. ゲームエンジン設計（Phase 1 抜粋）

## 6.1 共通インターフェース

// src/types/engine.ts
export interface PuzzleGenerator<T> {
  generate(difficulty: Difficulty, seed?: number): T;
}
export interface PuzzleSolver<T> {
  solve(puzzle: T): T | null;
  countSolutions(puzzle: T): number; // 一意解チェック用
}
export interface MoveValidator<T, M> {
  validate(state: T, move: M): ValidationResult;
}
export type Difficulty = 'easy' | 'normal' | 'hard' | 'expert';
export interface ValidationResult {
  correct: boolean;
  isComplete: boolean;
  lifeLost: boolean;
}

## 6.2 ナンプレエンジン

// src/engines/sudoku/generator.ts
// アルゴリズム：バックトラッキング法 + 対称配置ヒント削除
const HINT_COUNT = { easy: 36, normal: 30, hard: 24, expert: 17 };
export function generateSudoku(difficulty: Difficulty, seed = Date.now()): SudokuPuzzle {
  const rng = createSeededRandom(seed);   // 決定論的乱数
  const solution = generateFullGrid(rng);  // 完成盤面生成
  const hints = HINT_COUNT[difficulty];
  const puzzle = removeNumbers(solution, hints, rng); // ヒント数まで削除
  return { grid: puzzle, solution, difficulty, seed };
}

## 6.3 ソリティアエンジン

// src/engines/solitaire/generator.ts
// アルゴリズム：シャッフル後にDFSソルバーで解の存在を確認
export function generateSolitaire(seed = Date.now()): SolitairePuzzle {
  let deck: Card[];
  let attempts = 0;
  do {
    deck = shuffleDeck(createStandardDeck(), seed + attempts);
    attempts++;
  } while (!hasSolution(deal(deck)) && attempts < 100);
  // 注: ソリティアは解なしでも一般的に受け入れられるため
  // attempts=100で強制的に採用することも許容
  return { deck, seed };
}

# 7. 開発フロー（ウォーターフォール + 自動化）

## 7.1 各ゲームの標準開発フロー

| Step | 工程 | 担当 | 成果物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 詳細仕様書作成 | 人間（Claude支援） | game-spec-{name}.md |
| 2 | ClaudeCode Issue発行 | 人間 | GitHubIssue（claude ラベル付き） |
| 3 | エンジン実装（ロジック） | ClaudeCode（自動） | src/engines/{name}/ |
| 4 | エンジンテスト | ClaudeCode（自動） | __tests__/engines/{name}.test.ts |
| 5 | UIコンポーネント実装 | ClaudeCode（自動） | app/games/{name}/ |
| 6 | 問題生成スクリプト追加 | ClaudeCode（自動） | scripts/generate-{name}.ts |
| 7 | 問題データ生成（初期） | GitHub Actions（自動） | data/{name}/*.json |
| 8 | 統合テスト・UI確認 | 人間 | テスト結果レポート |
| 9 | EASビルド・TestFlight | GitHub Actions（自動） | ipa/apk |
| 10 | App Store申請 | 人間 | 申請完了 |

## 7.2 ClaudeCode Issue テンプレート

## [ClaudeCode] {ゲーム名} エンジン実装
### 実装対象
src/engines/{name}/ 配下に以下を実装すること
### 実装ファイル
- [ ] generator.ts - 問題生成（seed対応）
- [ ] solver.ts    - 解法・一意解チェック
- [ ] validator.ts - ユーザー入力検証
- [ ] types.ts     - 型定義
- [ ] index.ts     - エクスポート
### 仕様
{ゲーム固有の仕様をここに記載}
### テスト要件
- 各Difficultyで100問生成して全問解けることを確認
- 一意解チェックが正しく動くことを確認
- validateの正誤が正しいことを確認
### 完了条件
- TypeScript strict modeでエラーなし
- テスト全件パス
- 1問あたりの生成時間が500ms以内

# 8. マイルストーン・スケジュール

| マイルストーン | 期間（目安） | 対象 | 完了条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0: 自動化基盤構築 | 〜2週間 | 共通基盤 | GitHub Actions全ワークフロー稼働。ClaudeCode動作確認 |
| M1: Phase1 リリース | 〜3ヶ月 | 4ゲーム | ナンプレ・ソリティア・Seven・Hashi App Store公開 |
| M2: Phase2 追加 | 〜6ヶ月 | 5ゲーム | Libra・Panda・Sums・クイーンズマスター・スパイダ追加 |
| M3: Phase3 完成 | 〜12ヶ月 | 2ゲーム | Gecho Out・ごいた追加。全11タイトル揃い |
| M4: 収益最適化 | 12ヶ月〜 | 全体 | 広告配置最適化・ASO・MAU目標達成 |

# 9. 次のアクション（M0: 自動化基盤構築）

本設計書承認後、以下の順序で着手する。

- GitHubリポジトリ作成（puzzle-vault）

- Expo初期プロジェクト生成（npx create-expo-app）

- .github/CLAUDE.md 配置（本書4章の内容）

- GitHub Actions 3ワークフロー設定（ci.yml / generate.yml / claude.yml）

- ANTHROPIC_API_KEY を GitHub Secrets に登録

- EAS設定（eas.json）とApp Store/Google Play連携

- ナンプレの詳細仕様書作成 → ClaudeCode Issue発行 → Phase1開始

本設計書は開発進行に合わせて随時更新する。